# 116 商城项目计划书

组员：谢健邦、詹李钦、李鸿境、韦杨淞

## 一、任务分解：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子系统 | | 模块 | 功能 | 备注 |
| 用户端 | 买家 | 1.1注册 | 1.1.1用户信息注册 | 买家和卖家用同一套帐号（使用手机号） |
| 1.1.2 用户注册信息校验 |  |
| 1.1.3 用户注册信息数据存储 |  |
| 1.1.4 出错提示与处理 |  |
| 1.2登录 | 1.2.1 登录验证 |  |
| 1.2.2 登录错误处理与提示 |
| 1.2.3 登录页面跳转 |
| 1.2.4 重置密码 |  |
| 1.3 商品列表界面／搜索商品 | 1.3.1 商品信息读取与排列 |  |
| 1.3.2 按将商品分类展示 |  |
| 1.3.3 搜索结果页面 |  |
| 1.4 查看商品详情 | 1.4.1 查看商品发布者 |  |
| 1.4.2 查看商品详细介绍 |  |
| 1.4.3 查看商品更多图片 |  |
| 1.5 购物车 | 1.5.1将商品加入购物车 | 商品相关页面都可以进行此操作 |
| 1.5.2 查看各个商品名称、价格、数量、缩略图 |  |
| 1.5.3 查看商品总金额 |  |
| 1.5.4 商品逐个下单、全部下单 | 支付只有当面支付选项 |
| 1.5.5 买家可以查看商品发布者相关信息 |
| 1.6 个人信息 | 1.6.1 可修改qq、联系地址、手机号 |  |
| 1.6.2 重置密码 |  |
|  |  |
|  | 1.7 查看订单 | 同2.2.1 | 补充A |
| 卖家 | 2.1 发布商品 | 2.1.1 查看发布的所有商品 |  |
| 2.1.2 修改商品详情，以及下架、删除 |  |
| 2.2 查看订单 | 2.2.1 查看所有订单，时间日期、买家、商品 |  |
| 2.2.2 拒绝、确认收款 | 支付只有当面支付后由卖家确认收款（自动下架） |
| 管理员端 | | 3.1 修改栏目 | 3.1.1 增加、删除新栏目 |  |
| 3.1.2修改栏目层级 |  |
| 3.2 管理帐号 | 3.2.1 查询所有买（卖）家帐号信息 |  |
| 3.2.2 删除买家帐号 |
| 3.3登录 | 3.3.1 登录验证 | 管理原不设置注册 |
| 3.3.2 登录错误处理与提示 |  |
| 3.3.3 登录页面跳转 |  |
| 3.3.4 重置密码 |

### 二、任务分工：【原计划】

PS：

2017.7.26 正式开发（掌握套路后其实开发一两天就能搞好了）

8.1前完成大部分功能实现

争取在8.10前完成开发及测试

若条件允许，9.1 前将项目部署到服务器。